ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению общереспубликанских субботников в СП Таймасовский сельсовет МР Куюргазинский район Республики Башкортостан в 2020 году в рамках Года эстетики населенных пунктов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ориентировочная стоимость (тыс.руб) | Источник финансирования |
| 3 | Сбор и вывоз мусора | Ежемесячно по графику | МУП «Транспортная база» | 60,0 | Местный бюджет |
| 4 | Обрезка, опилка и побелка деревьев | май | Администрация | 10,0 | Местный бюджет |
| 5 | Окраска ограждений, побелка электроопор | май | Администрация | 10,0 | Местный бюджет |
| 6 | Санитарная очистка канав, дренажей для отвода ливневых и грунтовых вод | Март, апрель | Администрация | -------- | -------- |
| 7 | Ремонт и покраска заборов | май | Администрация | 30,0 | РБ |
| 8 | Уборка кладбищ | Май, июнь | Администрация, население | ----- | Местный бюджет |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников, обустройство газонов, оформление цветников и пр. по населенным пунктам | Май, июнь | Администрация, население | 50,0 | РБ |
| 10 | Озеленение и уборка территорий обелисков павшим в годы ВОв | Апрель, май | Администрация | 50,0 | РБ |
| 11 | Благоустройство родников на территории сельских поселений | Май, июнь | Администрация, население | 30,0 | Местный бюджет |
| 12 | Еженедельная уборка территорий ( улиц, скверов, парков) | В течение года | Администрация, школа, детский сад, ФАП, почта. магазины | -------- | ------- |
| 13 | Акция «Чистый берег» | Апрель, май | Администрация | ----- | ------- |
| 14 | Обкос травы | Апрель, май | Администрация | 20,0 | РБ |

Глава сельского поселения И.И.Юлдыбаев